|  |  |
| --- | --- |
| План по укреплению материально-технической базы государственного учреждения образования «Средняя школа № 3 г. Сморгони» | УТВЕРЖДАЮЗаместитель директора государственного учреждения образования « Средняя школа № 3 г. Сморгони» Е.Н.Вершкович«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид работ | Наименование работ | Объем работ | Сроки выполнения (квартал) | Источник финансирования (бюджет или иные) | Ориентировочная сумма затрат | Отметка о выполнении |
| **2019 год** |
| Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |
| Текущий ремонт | Медкабинет: |  |  |  |  |  |
|  | -выравнивание стен и потолка, штукатурка, шпатлевание, покраска | 43 м2 | 3 квартал | бюджет | 200р. |  |
|  | -замена плитки | 12 м2 | 3 квартал | бюджет | 700р. |  |
|  | -замена линолеума и плинтуса | 30,6 м2 | 3 квартал | бюджет | 870р. |  |
|  | Ремонт кабинета информатики 306: |  | 3 квартал |  |  |  |
|  | -выравнивание стен, потолка, штукатурка, шпатлевание, покраска | 160 м2 | 3 квартал | бюджет | 1500р. |  |
|  | Замена дверных блоков в кабинетах 307,310 | 2шт. | в течении года | внебюджет | 1200р. |  |
| Приобретение (мебель, оборудование и прочее) | Закупка регулирующих столов и стульев в кабинетах 101,204,205,206№2-4; №4-6 | 60 комплектов | в течении года | бюджет | 4800р. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Закупка холодильника в медпункте | 1 шт. | в течении года | бюджет | 460р. |  |
| **2020 год.** |
| Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |
| Текущий ремонт | Ремонт асфальтовой дорожки | 150 м2 | 3 квартал | бюджет | 800р. |  |
|  | Ремонт санузла (1-3 этаж) девочек: |  |  |  |  |  |
|  | -выравнивание потолков, стен, шпатлевание, покраска | 118 м2 | 3 квартал | бюджет | 460р. |  |
|  | -замена плитки на стенах  | 105 м2 | 3 квартал | бюджет | 1800р. |  |
|  | -замена плитки пола | 51,8 м2 | 3 квартал | бюджет | 1400р. |  |
| Текущий ремонт | Замена сантехники |  | в течении года | бюджет | 6000р. |  |
| Текущий ремонт | Замена кабинок на пластиковые | 12 штук | в течении года | бюджет | 3600р. |  |
| Приобретение (мебель, оборудование и прочее) | Закупка мебели в обеденной зоне | -25 столов-100 табуреток | в течении года | бюджет | 3000р. |  |
| Текущий ремонт | Замена дверных блоков в санузлах | 5 штук | в течении года | внебюджет | 250р. |  |
|  | Замена светильников трудового обучения | 65 штук | в течении года | бюджет | 1700р. |  |
| **2021 год.** |
| Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |
| Текущий ремонт | Ремонт кабинета физики 305:-выравнивание стен, потолка, штукатурка, шпатлевание, покраска | 160 м2 | 3 квартал | бюджет | 1500р. |  |
|  | Ремонт коридора и рекреации 1 этажа:-выравнивание потолка и стен, шпатлевание, покраска | 900 м2 | 3 квартал | бюджет | 40000р. |  |
| Приобретение (мебель, оборудование и прочее) | Закупка регулирующих стульев и столов №4-6; №2-4 в кабинетах 107, 207, 208 | 45 комплектов | в течении года | бюджет | 3700р. |  |
|  | Закупка холодильника или морозильника на кухне | 1 шт. | в течении года | бюджет | 900р. |  |
|  | Закупка жалюзи в обеденной зоне (столовой) | 11 шт. | в течении года | бюджет | 2700р. |  |
|  | Закупка шкафов для учебных пособий | 12 шт. | в течении года | бюджет | 2340р. |  |
| **2022 год.** |
| Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |
| Текущий ремонт | Ремонт спортивного зала, инвентарной, раздевалок:-выравнивание стен, шпатлевание, покраска | 700 м2 | 3 квартал | бюджет | 6000р. |  |
|  | Покраска здания школы | 4060 м2 | 3 квартал | бюджет | 10000р. |  |
| Текущий ремонт | Замена дверных блоков в кабинетах 306,305 | 2 шт. | в течении года | бюджет | 1400р. |  |
| Приобретение (мебель, оборудование и прочее) | Закупка регулирующей мебели № 4-6 | 30 комплектов | в течении года | бюджет | 2550р. |  |
| Текущий ремонт | Замена пола на плитку в обеденной зоне (столовой) | 177 м2 | в течении года | бюджет | 14150р. |  |
| Приобретение (мебель, оборудование и прочее) | Закупка столов письменных | 3 шт. | в течении года | бюджет | 600р. |  |
| **2023 год.** |
| Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |
| Текущий ремонт | Ремонт коридора и рекреации 2 этажа-выравнивание, шпатлевание, покраска | 1000 м2 | 3 квартал | бюджет | 7000р. |  |
| Текущий ремонт | Замена рекреации 1 этажа пола на плитку | 152 м2 | в течении года | бюджет | 12200р. |  |
|  | Замена забора (от ул.Я.Коласа) центрального входа | 185 м.п. | в течении года | бюджет | 15000р. |  |
| Приобретение (мебель, оборудование и прочее) | Закупка мебели регулирующей № 4-6 в кабинетах 310,306 | 30 комплектов | в течении года | бюджет | 2550р. |  |
|  | Закупка шкафов для учебных пособий | 12 штук | в течении года | бюджет | 2650р. |  |
|  | Закупка столов двух тумбовых | 6 шт. | в течении года | бюджет | 1200р. |  |