ПЛАН

мероприятий по благоустройству территории ГУО «Детский сад №2 г.Чечерска» на 2025 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование учреждения | Наименование мероприятий, вид работ | Источник финансирования | Ответственный | Срок исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | ГУО «Детский сад №2 г.Чечерска» | **Благоустройство прилегающей территории дошкольного учреждения:**  1.Побелка бордюров. | Внебюджет УДО, спонсорская помощь | Ковалёва Е.А.,  завхоз | апрель, июнь, август |
|  | 1. Покраска игрового оборудования. 2. Обрезка и побелка деревьев, обрезка плодовых кустарников. 3. Озеленение территории. 4. Окраска малых архитектурных форм. 5. Ремонт ступенек на пожарных выходах. 6. Побелка овоще хранилища, ремонт стеллажей. 7. Обновление разметки стадиона и волейбольной площадки. 8. Покраска цоколя. 9. Заделка ям на пешеходных дорожках на территории дошкольного учреждения. 10. Выставление архитектурных форм |  |  | май-июль апрель-май  апрель-май май-июль май-июль май-июль  май, август июль  май-июль  июнь-июль |
|  | **Внутренние работы в помещениях здания:**   1. Косметический ремонт групп, пищеблока, коридоров. | спонсорская помощь,  внебюджет УДО | Ковалёва Е.А.,  завхоз | июнь-июль |
| 2 | н.п. Дружбичи  (закрепленный населенный пункт) | **Благоустройство:**   1. Информационное обеспечение населения (вручение предписаний, разъяснительная работа по наведению порядка на придомовой территории). 2. Уборка территории и вырубка мелкого кустарника на территории всего населенного пункта с участием домовладельцев. 3. Оформление клумб. 4. Обкос свободной от застройки территории | Внебюджет УДО | Дробышевская И.В.  Ковалёва Е.А.,  завхоз | 1 раз в квартал  май  май-август по  необходимости |
| 3 | Благоустройство мест захоронения воинов, погибших в ВОВ | 1. Замковая гора «Памятник советским воинам и партизанам» (обрезка деревьев, вырубка мелкого кустарника, уборка листвы, побелка постамента, посадка цветов). 2. Подкос травы. | средства исполнителя | Копачёва А.Е., заместитель заведующего по ОД,  Царикова Т.М., председатель профкома, Ковалёва Е.А.,  завхоз | апрель-май  май-сентябрь май, июнь |
| 4 | Санитарный день | Благоустройство прилегающей территории и  закрепленных территорий | средства  исполнителя | Ковалёва Е.А.,  завхоз | четверг |