## Методика оценки инновационных идей проекта

1. Актуальность новшества

Разные проблемы могут быть актуальными в разной степени. Поэтому для получения в последующем интегральной оценки новшества следует оценить актуальность проблемы по одиннадцатибалльной шкале (0 – малоактуальна, ..., 10 - наиболее актуальна).

2. Потенциальная полезность новшества

Оценка полезного эффекта нововведения зависит от:

- инновационного потенциала новшества   - степени потенциально возможного решения
проблемы (степени уменьшения несоответствия между тем, что есть, и тем, что должно
быть);

- надежности получения ожидаемого полезного эффекта - вероятности получения ожидаемого результата;

* перспективности новшества - продолжительности сохранения полезного результата его освоения.

Если по одиннадцатибалльной шкале (0 - очень низкий, ..., 10 - очень высокий) оценить каждый показатель потенциальной полезности новшества: инновационный потенциал, надежность и перспективность, то общую оценку полезности можно определить по формуле:

ИП х Н х П

ПП = -------------------

1000

где:

ПП - оценка потенциальной полезности новшества;

ИП - оценка инновационного потенциала;

Н - оценка надежности;

П - оценка перспективности;

Максимальная оценка потенциальной полезности равна 1.

Реализуемость новшества

Оценка реализуемости новшества. Каждое из условий оценивается по одиннадцатибалльной шкале от 0 до 10.

- Временные возможности

- Кадровые возможности

- Материально-технические возможности -

- Программно-методические возможности

- Финансовые возможности

- Нормативно-правовые возможности

- Психологическая готовность

- Организационная готовность

Общая оценка реализуемости новшества определяется путем суммирования оценок по всем восьми показателям и деления этой суммы на 80. Так же, как и в случае оценки полезности новшества, максимальное значение оценки его реализуемости равно 1.

Интегральная оценка новшества и принятие решения

Общая оценка привлекательности новшества может быть получена исходя из оценок актуальности, потенциальной полезности и реализуемости путем их перемножения. При этом максимальное значение привлекательности будет равно 10.

Немова  Наталия Васильевна, к. п. н., доцент

хафедры управления человеческим ресурсами АПК и ПРО