|  | Информация о выполнении за счет средств займа Международного банка реконструкции и развития строительных работ в учреждениях общего среднего образования Брагинского района по состоянию на 01.06.2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта |  | Вид работ (ПИР, ПСД, инженерные услуги, СМР), исполнитель | Контракт* (номер, дата) | Сроки выполнения работ по контракту* | Стоимость работ по контракту** | Стоимость выполненных работ** | Стоимость оплаченных работ** | Примечание (подписан акт ввода в эксплуатацию, ведется приема, процент готовности и т.д.) |
| Распоряжение Президента Республики Беларусь от 02.06.2016 №89рп |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Капитальный ремонт с элементами модернизации здания ГУО «Угловская средняя школа Брагинского района» |  | ПСД – ООО «Сеть Проект» , инженерные услуги – ООО «УКС Дронго», СМР – ООО «Статибагрупп» | №BEMP/QCBS/1.1/9 от 23.05.2017 №BEMP/GOS/1.1/35-1 от 28.04.2018 №BEMP/NCB/1.1/22/1/4.1 От 03.05.2018 г. | 31.05.2020 | 141047,97 долларов США 5555.48 бел.рубл (инж.усл) | 141047,97 долларов США | 135684,51 долларов США | Подписан акт ввода 26.10.2020 г |
| «Капитальный ремонт с элементами модернизации здания государственного учреждения образования «Маложинская средняя школа» Брагинского района» |  | ПСД – ООО «Сеть Проект», Инж. услуги – ООО «Стройинженерсервис», СМР – ОДО «ДАХ» | №BEMP/QCBS/1/1/28 от 26.02.2018 №ВЕМР/1.1/51-1 от 24.06.2019г. №BEMP/ NCB/1.1/41-1 От 14.06.2019; | Сентябрь 2019 | Белорусские рубли 6212,86 (инж.усл) 184410.44; | 184410.44 белорусских рублей | 184410.44 белорусских рублей | Подписан акт ввода 23.09.2019 |
| «Капитальный ремонт с элементами модернизации здания государственного учреждения образования «Малейковская средняя школа» Брагинского района» |  | ПСД – ООО «Сеть Проект», Инж. услуги – ООО «Стройинженерсервис», СМР – ОДО «ДАХ» | №BEMP/QCBS/1/1/28 от 26.02.2018 № ВЕМР/1.1/51-1 от 24.06.2019 №BEMP/ NCB/1.1/41-2 От 14.06.2019 г.; | Сентябрь 2019 | Белорусские рубли 262836,88; 6144,96 (инж.усл.) | 262863,88 белорусских рублей | 262863,88 белорусских рублей | Подписан акт ввода 23.09.2019 |
| Распоряжение Президента Республики Беларусь от 23.09.2019 №173рп |  |  |  |  |  |  |  |  |

*По видам работ (СМР, ПИР, ПСД)

**С указанием денежной единицы